BÁO CÁO TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

Auto Inbox

Tổng hợp từ danh sách công việc được cung cấp

1. Thống kê đầu mục dự án

Tổng số: 10 đầu việc — Đã làm: 8 (80%) — Chưa làm: 2 (20%).

| Nhóm | Số đầu việc | Đã làm | Chưa làm |
| --- | --- | --- | --- |
| Admin | 2 | 2 | 0 |
| Chức năng | 4 | 1 | 1 |
| Ổn định & hiệu năng | 1 | 1 | 0 |
| Giao diện | 1 | 1 | 0 |
| Thanh toán | 2 | 2 | 0 |
| Tổng | 10 | 9 | 1 |

2. Người phụ trách dự án

Lê Văn Khang

3. Chi tiết dự án và deadline

| STT | Nhóm | Đầu việc | Phụ trách | Bắt đầu | Deadline | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Admin | Quản lý người dùng, cấp mã gia hạn doanh nghiệp | Khang | 27/08 | 30/08 | Đã làm |
| 2 | Admin | Phân quyền | Khang | 27/08 | 30/08 | Đã làm |
| 3 | Chức năng | Voice call qua Messenger | Khang | 19/08 | 19/08 | Đã làm |
| 4 | Chức năng | Call video qua fanpage | Khang | 01/09 | 06/09 | Chưa làm |
| 5 | Chức năng | Call video qua Messenger | Khang | 24/08 | 29/08 | Đã làm |
| 6 | Chức năng | Đặt biệt danh cho khách hàng | Khang | 01/09 | 05/09 | Đã làm |
| 7 | Ổn định & hiệu năng | Tối ưu Chrome | Hùng - Khang | 30/08 | 31/08 | Đã làm |
| 8 | Giao diện | Giao diện admin quản lý và gia hạn doanh nghiệp | Khang | 24/08 | 30/08 | Đã làm |
| 9 | Thanh toán | Chỉnh sửa giá gói | Khang | 22/08 | 24/08 | Đã làm |
| 10 | Thanh toán | Quét mã QR thanh toán | Khang | 22/08 | 24/08 | Đã làm |

4. Nếu dự án bị chậm tiến độ thì xử lý như thế nào?

Xác định đầu việc đang chậm và nguyên nhân cụ thể.

Người phụ trách báo ngay cho quản lý: phần đã làm, phần còn lại và khó khăn.

Chia nhỏ việc còn lại, ưu tiên phần quan trọng hoặc ảnh hưởng đến khách hàng.

5. Các nguyên nhân có thể dẫn đến chậm tiến độ

Nhiều chức năng cần phải thay đổi để đồng bộ được với tool ví dụ : thay chrome …

Code cũ hơi lủng củng cần phải sửa lại luồng bên trong